ImmoLogik – Roadmap und Statusupdate

Soll-/Ist-Abgleich auf Basis der PDF-Roadmap vom 11.03.2026 und der aktuell hochgeladenen Projektdateien. Stand: 21.03.2026.

Kurzfazit • Die 6-Block-Hauptroadmap bleibt fachlich richtig und sollte nicht ersetzt, sondern fortgeschrieben werden. • Der Upload belegt deutliche Fortschritte über mehrere Module hinweg: Dashboard-Anbindung, Objekt-/Dokumenten-/Mieter-/Vertragsdatenpfade und besonders den Nebenkosten-Strang. • Der größte Reifegewinn ist in Nebenkosten sichtbar: fachlicher Prüfblock, Freigabelogik, Verteilung, Ergebnis je Einheit sowie Einzelreport/Freigabe-Snapshot. • Offen bleiben vor allem echte Relationen zwischen den Modulen sowie API-/DB-Persistenz für Nebenkosten und die Übernahme aus WEG-Stammdaten.

1. Bewertungsrahmen

Die Bewertung stützt sich ausschließlich auf den hochgeladenen Artefaktstand; sie ist damit belastbar für den belegten Ist-Stand, aber kein Vollscan des gesamten Repositories.

Die Hauptroadmap aus der PDF vom 11.03.2026 bleibt Referenz. Ergänzt wird ein aktualisierter Ist-Stand zum 21.03.2026.

Bewertungsskala: Stark = funktional und strukturell sichtbar; Mittel = sichtbar begonnen und verwertbar; In Vorbereitung = technische Basis vorhanden, aber fachlich noch nicht geschlossen; Offen = im Upload nicht belegt.

2. Status der Hauptroadmap (aktualisiert)

| Roadmap-Block | Soll / Zielbild | Belegter Ist-Stand | Bewertung | Nächster Schritt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Plattform / Admin-Grundgerüst | Monorepo, gemeinsamer Build-/Dev-Workflow, Web + API sauber trennbar. | pnpm-Monorepo mit Root-Skripten für parallelen Start, Build, Lint und Docker-Infrastruktur; API auf NestJS/Prisma, Web auf Next.js. | Stark | Betriebssicherheit, CI, Umgebungsvariablen und reproduzierbaren Start weiter härten. |
| 2. Objektmodul stabilisieren | Objekte fachlich sauber führen und als Primäranker für Folgeprozesse nutzen. | Objektdaten sind bereits in Service- und Dashboard-Pfad eingebunden; Display-ID wird normalisiert und sortiert, Dashboard verarbeitet /objects für Kennzahlen und Aktivitäten. | Mittel | Objekt-UI und Relationen zu Dokumenten, Einheiten, Mietern und Verträgen konsistent schließen. |
| 3. Kurze / sichtbare Objekt-ID | Eindeutige, sichtbare Objekt-ID als durchgängiger Schlüssel im Frontend und Backend. | Die Objekt-ID ist technisch bereits im Datenpfad verankert und wird normalisiert; im Statusbild ist dieser Block erkennbar weiter als in der PDF-Basis. | Mittel | Validierung, Anzeige und Nutzung der Kurz-ID end-to-end in allen Masken und Übersichten festziehen. |
| 4. Documents | Dokumentenmodul als fester Bestandteil je Objekt / Prozess. | Dokumente sind im Dashboard direkt integriert; Aktivitäten und Kennzahlen werden aus /documents berechnet. Die technische Basis ist sichtbar vorhanden. | Mittel | Upload, Kategorisierung, Zuordnung und operative Dokumenten-Workflows vervollständigen. |
| 5. Tenants | Mieter-/Mandantenpfad fachlich verwertbar und an Objekte / Verträge anschließen. | Dashboard ruft /tenants ab; im Backend-Schema sind Tenant/User sowie zusätzlich Mieter als Domänenmodell angelegt. Der Bereich ist damit klar weiter als reine Vorstufe. | Mittel | Begriffe harmonisieren und den Fachpfad Mieter/Verträge/Objekte sauber relational zusammenführen. |
| 6. Contracts + Relationen / Finance-Vorbereitung | Verträge, Relationen und Finance-Vorbereitung auf belastbare Datenpfade stellen. | Dashboard verarbeitet /contracts und /rent-units; im Schema existieren Vertrag und RentUnit. Damit ist der relationale und finanznahe Unterbau sichtbar begonnen, aber noch nicht geschlossen. | In Vorbereitung | Verträge mit Objekten, Einheiten und Mietern verknüpfen; danach Finance-Datenflüsse vereinheitlichen. |

3. Vorgezogener Nebenkosten-Strang

Gegenüber der PDF-Basis ist hier der deutlichste Fortschritt belegt. Der Strang ist fachlich bereits wesentlich weiter als ein reiner Frontend-Platzhalter.

| Roadmap-Block | Soll / Zielbild | Belegter Ist-Stand | Bewertung | Nächster Schritt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Abschlussprüfung vor Archivierung | Vor positiv geprüft / archiviert müssen die fachlichen Mindestbedingungen geprüft werden. | Ein mehrstufiger Prüfblock prüft aktive Positionen, bewertete Objektkostenstellen, Verteilschlüssel, Direkt-Zuordnung, Einheitenbasis, Vorauszahlungen, Deckung und rechnerisch vollständige Verteilung. | Stark | Prüfpunkte künftig auch serverseitig spiegeln und als fachlichen Standard festschreiben. |
| Freigabe- und Archivlogik | Positiv geprüft darf erst nach vollständiger Prüfung in einen stabilen Reportstand übergehen. | Der Report bleibt bis zur vollständigen Prüfung ausgeblendet; anschließend kann ein finaler Snapshot freigegeben und vom Arbeitsstand getrennt werden. | Stark | Freigabehistorie, Rollenrechte und persistente Archivierung ergänzen. |
| Verteilungslogik | Kosten auf Einheiten fachlich korrekt verteilen. | Verteilschlüssel MEA, Fläche, Einheit, Personen und Direkt sind im Code vorhanden; die Verteilung arbeitet cent-genau inklusive Toleranz- und Restlogik. | Stark | Sonderfälle und fachliche Varianten nur ergänzen, nicht die vorhandene Kernlogik destabilisieren. |
| Ergebnis je Einheit / Reportsicht | Ergebnis je Wohnung mit Umlagefähigkeit, Saldo und Empfängersicht darstellen. | Es gibt ein Ergebnis je Einheit mit umlagefähig / nicht umlagefähig, Gesamtanteil, Mieter-Saldo, Status sowie Einzelreport mit Kostenaufstellung und Empfängerlogik. | Stark | Eine konsolidierte, endgültige Jahresabrechnungsansicht für Export / Lesen ergänzen. |
| Stammdatenübernahme aus WEG | Nebenkosten nicht dauerhaft mit Beispieldaten führen, sondern aus dem Objekt-/WEG-Modul befüllen. | Die Komponente kann Objekte laden und Einheiten/Positionen aus dem Objektmodul wiederherstellen; gleichzeitig sind lokale Beispiel- und Storage-Pfade noch sichtbar. | Teilweise | WEG-Stammdaten vollständig übernehmen und lokale Beispielbasis schrittweise ablösen. |
| API / DB-Persistenz | Nebenkosten fachlich stabilisieren und dann persistent machen. | Im Upload ist für Nebenkosten weiterhin keine echte API-/DB-Persistenz belegt; die Roadmap-Reihenfolge aus der PDF bleibt hier weiterhin richtig. | Offen | Nach Abschluss der Report-/WEG-Integration API-Endpunkte, Datenmodell und Persistenz aufsetzen. |

4. Modulübergreifende Fortschritte und Befunde

Das Dashboard aggregiert bereits mehrere Kernmodule in einer gemeinsamen Übersicht: Objekte, Tenants, Contracts, Documents und RentUnits werden parallel geladen und für Kennzahlen sowie Aktivitäten verarbeitet.

Ein zentraler API-Client ist vorhanden und deckt GET, POST, PATCH und DELETE mit Query-Handling und JSON-Parsing ab. Das ist eine saubere technische Grundlage für konsistente Frontend-Services.

Im Objektservice werden Objekt-IDs normalisiert und sortiert. Damit ist die Objekt-ID nicht mehr nur eine spätere Wunschfunktion, sondern bereits Teil des Nutzpfads.

Die technische Projektbasis ist modern und konsistent: pnpm-Monorepo, getrennte Apps für Web/API, NestJS, Prisma, Next.js und Docker-Compose für Infrastruktur.

Die aktuelle Modelllandschaft im Backend zeigt, dass mehr als nur Nebenkosten begonnen wurde: PropertyObject, Document, RentUnit, Mieter und Vertrag belegen sichtbare Fortschritte in mehreren Domänen.

5. Risiken, Inkonsistenzen und offene Punkte

| Thema | Bedeutung | Empfohlene Behandlung |
| --- | --- | --- |
| Begriffswelt Tenant vs. Mieter | Es existieren sowohl Tenant/User als auch Mieter als Modellspur. Das ist technisch möglich, fachlich aber erklärungsbedürftig. | Domänenmodell klären: Mandantensicht vs. Mietersicht sauber trennen und benennen. |
| Dashboard-Fehlerverhalten | Das Dashboard fällt bei Fehlern auf leere Arrays zurück. Das ist robust, kann aber operative Fehler verschleiern. | Fehler sichtbar machen, ohne das Dashboard komplett abstürzen zu lassen. |
| Nebenkosten-Datenquelle | Nebenkosten ist fachlich stark, stützt sich jedoch noch teilweise auf lokale/storage-basierte Datenpfade. | WEG-/Objektmodul als führende Stammdatenquelle etablieren. |
| Persistenz / Relationen | Die modulübergreifenden Beziehungen sind sichtbar begonnen, aber noch nicht durchgängig fachlich geschlossen. | Erst Relationen festziehen, dann Nebenkosten persistent machen. |
| Betriebsabhängigkeiten | API und Prisma benötigen eine saubere Umgebungs- und Datenbankkonfiguration. | Env-Handling standardisieren und Start-/Build-Pfade verlässlich dokumentieren. |

6. Empfohlene nächste Umsetzungsreihenfolge

Objektmodul und sichtbare Objekt-ID end-to-end schließen, damit Folgeprozesse einen stabilen Primäranker haben.

Documents, Tenants und Contracts fachlich an Objekte und Einheiten anbinden und die Begriffe vereinheitlichen.

Nebenkosten-Reportansicht finalisieren; die bestehende Prüf- und Verteilungslogik nicht mehr grundsätzlich umbauen, sondern absichern.

Stammdatenübergabe aus dem WEG-/Objektmodul in Nebenkosten vollständig herstellen.

Erst danach API und DB-Persistenz für Nebenkosten aufsetzen und serverseitige Validierung spiegeln.

Im Anschluss Relationen, Finance-Vorbereitung und Dashboard-Fehler-/Betriebsverhalten konsolidieren.

6. Vorlage für künftige Statusupdates

Diese Tabelle kann bei jedem neuen Stand fortgeschrieben werden. Empfohlen ist eine Zeile je Modul oder Teilstrang.

| Modul | Stand heute | Neuer Fortschritt | Blocker / Risiko | Nächster Schritt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Objektmodul | ... | ... | ... | ... |
| Documents | ... | ... | ... | ... |
| Tenants | ... | ... | ... | ... |
| Contracts | ... | ... | ... | ... |
| Nebenkosten | ... | ... | ... | ... |

7. Fortschreibung zum Stand 03.04.2026

Das Statusupdate vom 21.03.2026 bleibt in seiner Grundlogik richtig und wird fortgeschrieben statt ersetzt. Der aktuelle Repository-Stand bestätigt vor allem Fortschritte bei Objekten, Relationen und dem großen Nebenkosten-Strang.

Aktualisierte Einschätzung der 6 Hauptpunkte:

1. Plattform / Admin-Grundgerüst: weiterhin Stark. Monorepo, API/Web-Trennung, Root-Skripte und lokaler Start sind belastbar vorhanden; nächster Schritt bleibt Betriebssicherheit, Env-Handling und reproduzierbarer Start.

2. Objektmodul stabilisieren: weiterhin Mittel. Das Objekt ist als Primäranker sichtbar etabliert, und Objekt-ID sowie Objektbezug wurden weiter geschlossen; UI, Relationen und Folgeprozesse sind aber noch nicht vollständig fachlich abgeschlossen.

3. Kurze / sichtbare Objekt-ID: weiterhin Mittel, mit besserer Basis. Die Display-ID ist sichtbarer und konsistenter nutzbar, muss aber noch end-to-end in Masken, Filtern und Folgeprozessen durchgezogen werden.

4. Documents: von Mittel in Richtung Stark entwickelt, aber noch nicht abgeschlossen. Objekt- und Einheitenbezug sind sauberer, Upload und Statuspfad sind da; Workflows, Historie und operative Verzahnung fehlen teilweise noch.

5. Tenants: weiterhin Mittel. Der Mieterpfad ist nutzbar und relational klarer, aber die Begriffswelt Tenant/User versus Mieter bleibt fachlich erklärungsbedürftig und sollte sauber getrennt werden.

6. Contracts + Relationen / Finance-Vorbereitung: weiterhin In Vorbereitung, inzwischen mit besserem relationalem Fundament. Die Verknüpfungen zwischen Objekt, Einheit, Mieter, Vertrag und Dokumenten sind sichtbarer weiter; echte Finanzdatenflüsse und serverseitige Nebenkosten-Persistenz fehlen noch.

Aktualisierte Umsetzungsreihenfolge ab 03.04.2026:

- Objektmodul, Einheitenbezug und sichtbare Objekt-ID end-to-end schließen.

- Documents, Mieter und Verträge fachlich sauber an Objekt und Einheit anbinden und die Begriffswelt bereinigen.

- Nebenkosten fachlich nicht mehr grundlegend umbauen, sondern Report-, Prüf- und Freigabelogik finalisieren.

- Stammdatenfluss aus Objekt-/WEG-Daten in Nebenkosten vollständig herstellen und im Report sichtbar machen.

- Danach Persistenz und serverseitige Validierung für Nebenkosten und finanznahe Datenpfade aufbauen.

- Anschließend Dashboard-Fehlerverhalten, Auth/Schutz für den realen Betrieb und Betriebskonfiguration konsolidieren.

Ergänzende Beobachtung für den heutigen Stand:

Da die App zunächst für den Eigenbetrieb gedacht ist, sollte nicht Enterprise-Komplexität priorisiert werden, sondern Stabilität, Datenhaltbarkeit, Backup/Wiederherstellung und spätere Übergabefähigkeit. OneDrive eignet sich dafür gut als Backup- und Dokumentenablage, aber nicht als primärer Laufzeitort des App-Projekts.

Update 06.04.2026: Serverseitige Validierung (Berichtsjahr, Zeitraum, Positions- und Einheitensummen) schützt archivierte Nebenkostenabrechnungen, Freigaben müssen den geprüften Snapshot nutzen.

Aus dem finalen Snapshot erzeugt die UI pro Einheit/Eigentümer geprüfte Einzel- bzw. Vermieterreports und stellt direkt PDF-Buttons für Versand/Print bereit, damit Verbrauchszahlen und Ergebnisse aus dem geprüften Stand versendet werden können.