# ImmoLogik - Kurzreport Findings

Kompakte Einschaetzung des aktuellen Projektstands und Abgleich mit belegten Fakten.

| Datum | 13.05.2026 |
| --- | --- |
| Projekt | ImmoLogik |
| Status | Build und Tests gruen; betriebliche Haertung offen |
| Basis | Repository-Pruefung, Build, Tests, Prisma-Validierung und Docker-Status |

# Kurzfazit

Gesamtbild: ImmoLogik ist kein reiner Prototyp mehr. Es gibt echte Persistenzpfade, API-Module, Frontend-Services und eine laufende lokale Infrastruktur. Der Stand ist ein wachsender Eigenbetriebs-MVP, aber noch nicht produktionshart.

# Belegte Pruefergebnisse

Build erfolgreich fuer API und Web.

Tests erfolgreich: API 70 Tests, Web 87 Tests.

Prisma-Schema ist gueltig.

Docker-Infrastruktur laeuft lokal: Postgres healthy, MinIO aktiv.

Git-Arbeitsstand ist stark veraendert und noch nicht releasefaehig.

# Wichtigste Findings

| Thema | Finding | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Nebenkosten | Der alte Statusreport ist hier veraltet: API, Prisma-Modell und Frontend-Service fuer Utility Statements sind inzwischen vorhanden. | Positiv / aktualisiert |
| Auth | Entra-Modus ist noch nicht produktiv nutzbar, weil echte JWT-Validierung bewusst als TODO blockiert. | Kritisches Risiko |
| Datenhaltbarkeit | Nebenkosten-Sync loescht nicht eingehende Datensaetze global. Das ist fuer parallele Arbeitsstaende riskant. | Hohes Risiko |
| Konfiguration | README und App nutzen Port 3001, .env.example nennt fuer Web teilweise 3000. Zudem existiert ein zweites Web-Lockfile. | Aufraeumen |
| Git-Zustand | Sehr viele geaenderte und unversionierte Dateien. Review, Backup und Rollback sind dadurch erschwert. | Vor Release klaeren |

# Empfohlene naechste Schritte

Arbeitsstand versionieren und unnoetige Artefakte bereinigen.

Env- und Port-Konfiguration vereinheitlichen.

Nebenkosten-Sync objekt- oder benutzerbezogen absichern.

Auth-Entscheidung treffen: weiter Dev/Eigenbetrieb oder echte Entra-Validierung implementieren.

Danach fachlichen Ausbau fortsetzen, insbesondere Reports, Dokumentenworkflow und Dashboard-Fehlertransparenz.