# ImmoLogik - Statusreport aktuell

Fortschreibung des Statusreports auf Basis des Repository-Stands vom 13.05.2026.

| Datum | 13.05.2026 |
| --- | --- |
| Projekt | ImmoLogik |
| Status | Aktualisiert; alter Report in Teilen ueberholt |
| Basis | Repository-Pruefung, Build, Tests, Prisma-Validierung und Docker-Status |

# Executive Summary

Der bisherige Statusreport bleibt als historischer Zwischenstand nuetzlich, ist aber nicht mehr voll aktuell. Besonders der Nebenkosten-Strang hat sich seitdem weiterentwickelt: Es gibt inzwischen serverseitige Persistenz, Validierung und Freigabe-/Archivlogik im Backend sowie einen passenden Frontend-Service.

Die technische Basis ist belastbar genug fuer weiteren Eigenbetriebs-Ausbau. Vor produktionsnaher Nutzung muessen jedoch Authentifizierung, Datenloeschlogik, Konfiguration und Versionsstand bereinigt werden.

# Aktueller Roadmap-Abgleich

| Bereich | Aktueller Status | Faktenlage | Reife |
| --- | --- | --- | --- |
| Plattform / Admin-Grundgeruest | Stark | Monorepo, Root-Skripte, Next.js-Web, NestJS-API, Prisma, Docker-Compose, Swagger und Tests sind vorhanden. Build und Tests laufen erfolgreich. | Stark |
| Objektmodul | Mittel bis stark | Objekte sind Primäranker fuer Dashboard, Dokumente, Einheiten, Mieter, Verträge, Zähler und Nebenkosten. Display-ID wird erzeugt und genutzt. | Mittel+ |
| Sichtbare Objekt-ID | Mittel bis stark | WEG-Display-ID ist im Schema und Service verankert. End-to-end-Nutzung in allen Folgeprozessen sollte noch fachlich geprueft werden. | Mittel+ |
| Documents | Stark im Aufbau | Upload, fehlende Dokumente, Zuordnung, Download, Storage-Status, Inventar-Export und Dateisystem/MinIO-Pfad sind implementiert. | Stark- |
| Mieter / Tenants | Mittel | Mieterpfad ist relational vorhanden. Begriffswelt Tenant/User vs. Mieter bleibt fachlich zu trennen. | Mittel |
| Contracts / Relationen | Mittel | Verträge sind mit Objekt, Mieter und optional Einheit verbunden. Fachliche End-to-end-Prozesse sind begonnen, aber noch nicht rund. | Mittel |
| Nebenkosten | Deutlich weiter als alter Report | UtilityStatement-Modell, API, Workspace-Sync, Validierung, Freigabe und Frontend-Service sind vorhanden. Alte Aussage 'keine API/DB-Persistenz' ist ueberholt. | Mittel+ |
| Zählerablesung | Neu sichtbar | Kampagnen, Token-Zugänge, Standardzaehler und oeffentliche Ablese-Endpunkte sind implementiert. | Mittel |
| Auth / Betrieb | Nicht produktionsreif | Dev-Auth ist bewusst erlaubt; Entra-Modus blockiert ohne echte JWT-Validierung. Produktionsschutz ist damit noch offen. | Offen |

# Korrektur des alten Statusreports

Die Aussage, dass Nebenkosten noch keine API-/DB-Persistenz habe, ist fuer den heutigen Stand falsch.

Documents ist weiter als 'Mittel': Der technische Workflow ist breit implementiert, auch wenn operative Detailprozesse noch fehlen.

Der neue Zählerablesungsstrang fehlt im alten Report weitgehend und sollte als eigener Block fortgeschrieben werden.

Die Betriebseinschaetzung muss geschaerft werden: lokaler Eigenbetrieb ist realistisch, produktionsnahe Auth und Konfiguration sind aber offen.

# Aktuelle Risiken

| Thema | Finding | Bewertung |
| --- | --- | --- |
| Auth | Entra-JWT-Validierung ist nicht implementiert; im Produktionsmodus mit Entra wird Zugriff abgelehnt. | Prioritaet 1 |
| Nebenkosten-Sync | Workspace-Sync kann global Utility Statements loeschen, wenn sie nicht im Payload enthalten sind. | Prioritaet 1 |
| Konfiguration | Portangaben und Lockfiles sind inkonsistent; das kann Build-/Dev-Verhalten und Onboarding stoeren. | Prioritaet 2 |
| Dashboard | Fehler beim Laden werden teilweise als leere Daten dargestellt. Das ist robust, kann aber echte Stoerungen verstecken. | Prioritaet 2 |
| Git / Artefakte | Sehr grosser nicht bereinigter Arbeitsstand mit vielen unversionierten Dateien. | Prioritaet 1 |

# Empfohlene Umsetzungsreihenfolge ab 13.05.2026

Arbeitsstand sichern: Review, Commit-Struktur, unnoetige Artefakte und doppelte Lockfiles bereinigen.

Konfiguration konsolidieren: Ports, .env.example, README und lokale Startskripte angleichen.

Nebenkosten-Sync absichern: nicht global loeschen, sondern Scope nach Objekt, Benutzer oder Workspace definieren.

Auth-Strategie entscheiden und umsetzen: Eigenbetrieb mit klarer Dev-Grenze oder echte Entra-JWT-Pruefung.

Dashboard-Fehler sichtbar machen, ohne die Bedienbarkeit zu verlieren.

Danach fachliche Abrundung: Report-Export, Dokumentenfreigabe, Relationstests und Zählerablesungsprozess.

# Aktualisierte Gesamteinschaetzung

Reifegrad: wachsender Eigenbetriebs-MVP mit echten Datenpfaden. Fuer produktionsnahe Nutzung fehlen vor allem Auth-Haertung, Sync-Sicherheit, Konfigurationsklarheit und ein sauberer Versionsstand.